РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Администрация Рыбинского сельсовета

Каменского района Алтайского края

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

20.04.2026 № 12                                                                                       с. Рыбное

| Об утверждении плана мероприятий по благоустройству и санитарной очистке территории муниципального образования сельское поселение Рыбинский сельсовет Каменского района Алтайского края на 2026 год |  |
| --- | --- |

В соответствии со ст. 34 Устава муниципального образования сельское поселение Рыбинский сельсовет Каменского района Алтайского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий по благоустройству и санитарной очистке территории муниципального образования сельское поселение Рыбинский сельсовет Каменского района Алтайского края на 2026 год (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельсовета                                                                                         О.Д. Мерц

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

сельсовета от 20.04.2026 № 12

План мероприятий по благоустройству и санитарной очистке муниципального образования сельское поселение Рыбинский сельсовет

Каменского района Алтайского края на 2026 год

| № | Наименование мероприятий | Сроки | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Месячник по благоустройству | 20.04.2026-20.05.2026 | Руководители организаций, население |
|  | Ремонт памятников, уборка территории от сухой растительности | Апрель-до 20 мая | Администрация сельсовета, работники культуры МБУК «КИЦ» Рыбинский СДК, население |
|  | Субботник по уборке территории сельского кладбища | 30.04.2026 20.05.2026 | Администрация сельсовета, население |
|  | Ремонт ограждения кладбища (по необходимости) | июнь - июль | Администрация сельсовета, население |
|  | Уборка бесхозных территорий, уничтожение дикорастущей конопли | май - сентябрь | Администрация сельсовета, центр занятости населения (по согласованию) |
|  | Субботник по очистке и выпиловке кленовых растений в парке | Апрель- сентябрь | Администрация сельсовета, население, центр занятости населения (по согласованию) |
|  | Праздник улиц | август | Администрация сельсовета, работники МБУК «КИЦ» Рыбинский СДК, население |
|  | Конкурс на усадьбу образцового порядка | апрель-август | Администрация сельсовета, работники МБУК «КИЦ» Рыбинский СДК |
|  | Благоустройство стадиона.(обкос сорной растительности) | май, сентябрь | Крестьянско-фермерские хозяйства, Администрация сельсовета, МБОУ «Рыбинская СОШ», МБУК «КИЦ» Рыбинский СДК, население |
|  | Очистка дорог от снега | зимний период 2026-2027 года | Комитет по ЖКХ строительству и архитектуре Администрация района, Администрация сельсовета |