РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Администрация Каменского района Алтайского края

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

08.06.2026         № 562                                                                   г. Камень-на-Оби

О подготовке образовательных организаций Каменского района к новому 2026-2027 учебному году

В соответствии со статьями 35, 47 Устава муниципального образования  муниципальный район Каменский район Алтайского края, в целях организации плановой подготовки образовательных организаций Каменского района к новому 2026-2027 учебному году,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Начать подготовку образовательных организаций к новому 2026-2027 учебному году не позднее 15 июня 2026 года и закончить, включая приемку образовательных организаций, не позднее 12 августа 2026 года.

2. Утвердить план мероприятий по подготовке образовательных организаций Каменского района Алтайского края к новому учебному году (прилагается).

3. Создать комиссию по приёмке образовательных организаций Каменского района Алтайского края и утвердить её состав (прилагается).

4. Утвердить график приёмки образовательных организаций Каменского района Алтайского края к новому 2026-2027 учебному году (прилагается).

5. Управлению образования Администрации Каменского района Алтайского края (Пронина Н.А.) в период подготовки к новому учебному году:

организовать и провести объективную оценку готовности образовательных организаций к началу учебного года;

докладывать о результатах оценки готовности в Министерство образования и науки Алтайского края;

усилить контроль за технологией проведения ремонтно-строительных работ на объектах образования;

обеспечить при проведении ремонтных работ бесперебойную деятельность профильных смен на базе общеобразовательных организаций;

особое внимание обратить на объекты, находящиеся в ненадлежащем техническом состоянии, объекты, которые во время отопительного сезона находились на особом контроле в связи с фактами нарушения температурного режима.

6. Руководителям образовательных организаций Каменского района Алтайского края обеспечить:

6.1. подготовку учреждений к новому учебному году в соответствии с требованиями санитарных правил СанПиН 2.4.3648-20, СанПиН 1.2.3685-21;

6.2. сформировать комиссии по подготовке образовательных организаций к началу нового учебного года и планы их работ, предусмотрев:

6.2.1. анализ результатов готовности образовательных организаций и устранения нарушений, выявленных в ходе подготовки к предыдущему учебному году;

6.2.2. соблюдение требований и выполнение комплекса мероприятий, направленных на обеспечение безопасности в случае чрезвычайных ситуаций и пожаров;

6.2.3. выполнение требований санитарных норм и правил;

6.2.4. проверку состояния антитеррористической и противокриминальной защищенности образовательных организаций, в том числе наличие и вид охраны, оснащенность инженерно-техническими средствами охраны, выполнение организационных, правовых, иных мероприятий, направленных на обеспечение антитеррористической защищенности объектов (территорий);

6.2.5.  проверку доступности зданий и сооружений образовательных организаций для инвалидов и других маломобильных групп населения;

6.2.6. проверку организации безопасной эксплуатации энергоустановок (электротеплоустановок), их технического состояния, в том числе:

обеспечение надежности системы электроснабжения, ее соответствия категории энергоприемников;

содержание энергоустановок в работоспособном состоянии и их безопасная эксплуатация;

проведение своевременного и качественного технического обслуживания, ремонта, испытаний энергоустановок и энергооборудования;

соблюдение требований к работникам и их подготовке;

соблюдение требований охраны труда электротеплотехнического и электротехнологического персонала;

укомплектование рабочих мест средствами индивидуальной защиты, пожаротушения и инструментом;

6.2.7. проверку вопросов организации мероприятий в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

6.2.8. работоспособность и обеспечение обслуживания систем автоматической пожарной защиты;

6.2.9. наличие и исправность первичных средств пожаротушения;

6.2.10. состояние путей эвакуации и эвакуационных выходов;

6.2.11. размещение наглядной агитации по вопросам соблюдения мер безопасности и умения действовать на случай возникновения чрезвычайных ситуаций;

6.2.12. выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора);

6.2.13. выполнение мероприятий и требований Трудового кодекса Российской Федерации (Федерального закона от 30.12.2001 № 197-ФЗ).

7. Комитету администрации Каменского района Алтайского края по финансам, налоговой и кредитной политике (Мамонова И.М.) осуществлять финансирование мероприятий по подготовке образовательных организаций к новому 2026-2027 учебному году в пределах средств, предусмотренных в районном бюджете на 2026 год.

8. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Каменского района Алтайского края.

9.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Каменского района Алтайского края С.В. Сиренко.

Глава муниципального района                                                             С.Н. Захарова

УТВЕРЖДЕН постановлением

Администрации района

от 08.06.2026      № 562

План мероприятий

по подготовке образовательных организаций Каменского района Алтайского края к новому 2026-2027 учебному году

| № п/п | Мероприятия | Наименование учреждения | Срок исполнения (дата) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Принятие правового акта о подготовке учреждений образования района к новому учебному году и предоставление копии в Министерство образования и науки Алтайского края | Управление образования Администрации Каменского района | 08.06.2026 |
|  | Приобретение (замена, перезарядка) первичных средств пожаротушения | Образовательные организации | 30.07.2026 |
|  | Установка автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения при пожаре, а также их техническое обслуживание | Образовательные организации | Обслуживание согласно графикам в установленные сроки |
|  | Приведение в соответствие с требованиями нормативных документов по электроэнергетике состояние электрических сетей, электроустановок и электротехнических изделий | Образовательные организации | 30.07.2026 |
|  | Пропитка огнезащитным составом деревянных конструкций чердачных помещений | Образовательные организации | 30.07.2026 |
|  | Организация горячего питания в образовательных организациях (заключение договоров, проведение аукциона) | Образовательные организации | 20.08.2026 |
|  | Прохождение медицинского осмотра персоналом учреждений | Образовательные организации | Согласно графикам в установленные сроки |
|  | Оборудование (ремонт) систем отопления | Образовательные организации | 30.07.2026 |
|  | Выполнение мероприятий по обеспечению санитарного состояния и содержания помещений установленным требованиям | Косметический и текущий ремонт – образовательные организации | 30.07.2026 |
|  | Разработка и осуществление мероприятий, обеспечивающих устойчивое функционирование инженерных сетей и сооружений в зимних условиях | Образовательные организации | 30.07.2026 |
|  | Организация работы комиссии по приемке образовательных организаций всех типов и видов | Согласно графику в установленный срок | 27.07.2026-07.08.2026 |
|  | Проведение занятий по курсу ОБЗР – безопасность дорожного движения | Образовательные организации | По отдельному плану |
|  | Проведение занятий по курсу ОБЗР - противопожарная безопасность | Образовательные организации | По отдельному плану |
|  | Проведение занятий по курсу ОБЗР – по антитеррору | Образовательные организации | По отдельному плану |
|  | Пополнение фондов библиотек, приобретение учебников и художественной литературы | Образовательные организации | 10.08.2026 |
|  | Предоставление копий подписанных актов проверки готовности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, к новому 2026-2027 учебному году в Министерство образования и науки Алтайского края | Управление образования Администрации Каменского района | 26.08.2026 |

УТВЕРЖДЕН постановлением

Администрации района

от 08.06.2026     № 562

Состав

комиссии по приёмке образовательных организаций Каменского района Алтайского края

| Сиренко Светлана Валерьевна | заместитель главы Администрации Каменского района Алтайского края, председатель комиссии; |
| --- | --- |
| Пронина Надежда Александровна | исполняющий обязанности начальника Управления образования Администрации Каменского района Алтайского края, заместитель председателя комиссии. |
| Члены комиссии: |  |
| Анциферова Светлана Владимировна | заместитель начальника Управления образования Администрации Каменского района Алтайского края; |
| Басманов Валерий Борисович | заместитель главы Администрации Каменского района Алтайского края, председатель Комитета Администрации Каменского района по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и архитектуре; |
| Борисов Борис Анатольевич | исполняющий обязанности директора Муниципального унитарного предприятия «Каменские теплосети» муниципального образования город Камень-на-Оби Каменского района Алтайского края (по согласованию); |
| Волков Владимир Анатольевич | начальник ОГИБДД МО МВД России «Каменский» (по согласованию); |
| Кутузова Наталья Николаевна | председатель территориальной организации профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации Каменского и Крутихинского районов (по согласованию); |
| Листунов Николай Александрович | главный специалист Управления образования Администрации Каменского района Алтайского края; |
| Перепеченная Ирина Николаевна | председатель Каменской городской общественной организации Всероссийское общество инвалидов (по согласованию); |
| Потапова Юлия Валерьевна | председатель общешкольного родительского комитета МБОУ «СОШ № 1» (по согласованию); |
| Рябчун Даниил Николаевич | начальник межмуниципального отдела Министерства внутренних дел России «Каменский» (по согласованию); |
| Свитенко Дмитрий Анатольевич | начальник территориального отдела надзорной деятельности № 6 Управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Алтайскому краю (ТО НД № 6 УНД ГУ МЧС России по Алтайскому краю) (по согласованию); |
| Чесноков Алексей Михайлович | старший инженер ПЦО ОВО по г. Камень-на-Оби (по согласованию); |
| Щетинина Евгения Александровна | главный специалист по дошкольному образованию Управления образования Администрации Каменского района Алтайского края. |

УТВЕРЖДЕН постановлением

Администрации района

от 08.06.2026      № 562

График

приёмки образовательных организаций Каменского района Алтайского края к новому 2026-2027 учебному году

| № | Дата приёмки образовательных организаций | Наименование образовательных организаций |
| --- | --- | --- |
| 1. | 28.07.2026 | МБОУ «Гоноховская СОШ им. Парфенова Е.Е.»; МБОУ «Луговская СОШ»; МБОУ «Рыбинская СОШ»; Гоноховский детский сад, филиал МБДОУ «Детский сад № 189»; Луговской детский сад, филиал МБДОУ «Детский сад № 189»; Рыбинский детский сад, филиал МБДОУ «Детский сад № 189» МБУ ДОД «КМОЦ» (ул. Громова, 19) МБОУ «СОШ № 1»; |
| 2. | 29.07.2029 | МБОУ «СОШ № 3»; МБУ ДОД «КМОЦ» (ул. М. Горького, 152); МБДОУ «Детский сад № 18» КГБУ «Каменский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей»; МБОУ «Лицей № 4»; МБОУ «Гимназия № 5, имени Е.Е. Парфенова»; МБДОУ «Детский сад № 27»; |
| 3. | 30.07.2026 | МБОУ «Аллакская СОШ»; «Плотинновская СОШ, филиал МБОУ «Аллакская СОШ»; МБОУ «Столбовская СОШ»; «Верх-Аллакская НОШ, филиал МБОУ «Столбовская СОШ»; «Дресвянская НОШ, филиал МБОУ «Столбовская СОШ»; Аллакский детский сад, филиал МБДОУ «Детский сад № 189»; Верх-Аллакский детский сад, филиал МБДОУ «Детский сад №189»; Плотинновский детский сад, филиал МБДОУ «Детский сад № 189» |
| 4. | 31.07.2026 | МБОУ «Детский сад № 8»; МБДОУ «Детский сад № 15»; МБДОУ «Детский сад № 28 «Умка»; МБОУ «СОШ № 9»; МБДОУ «Детский сад № 189»; МБДОУ «Детский сад № 17»; КГБПОУ «Каменский агротехнический техникум»; КГКОСУВУДОСДООП «Алтайская краевая специальная общеобразовательная школа закрытого типа»; МБУДО «КДШИ» Алтайского края; МБУ ДО «Каменская спортивная школа»; КГБОУ СПО «Каменский медицинский колледж»; КГБПОУ «Каменский педагогический колледж»; |
| 5. | 03.08.2026 | МБОУ «Новоярковская СОШ»; МБОУ «Октябрьская СОШ»; «Попереченская СОШ, филиал МБОУ «Новоярковская СОШ»; МБОУ «Толстовская СОШ»; Филипповский детский сад, филиал МБДОУ «Детский сад № 189»; Октябрьский детский сад, филиал МБДОУ «Детский сад № 189»; Новоярковский детский сад, филиал МБДОУ «Детский сад № 189»; Попереченский детский сад, филиал МБДОУ «Детский сад № 189» |
| 6 | 04.08.2026 | МБОУ «Корниловская СОШ»; Корниловский детский сад, филиал МБДОУ «Детский сад № 189» МБОУ «Лицей № 2» |