РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Каменское районное Собрание депутатов Алтайского края

Р Е Ш Е Н И Е

24.03.2026  № 11                                                                         г. Камень-на-Оби

Об информации отдела Администрации Каменского района по делам ГО и ЧС

Заслушав информацию начальника отдела Администрации Каменского района по делам ГО и ЧС  С.Ю. Умярова о паводковой ситуации на территории муниципального образования Каменский район Алтайского края в весенний период

районное Собрание депутатов РЕШИЛО:

1. Информацию начальника отдела Администрации Каменского района по делам ГО и ЧС С.Ю. Умярова принять к сведению (прилагается)

Председатель районного

Собрания депутатов                                                                            А.С. Марин

ДОКЛАД

начальника отдела Администрации Каменского района Алтайского края по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям

Умярова Сергей Юсуповича

по теме: «Подготовка к паводкоопасному периоду 2026 года на территории Каменского района Алтайского края»

На территории Каменского района риск подтопления в период весеннего половодья обусловлен разливом реки Обь и реки Прослауха.

В зону подтопления на реке Обь при достижении максимального уровня (754 см) попадают следующие населенные пункты:

в городе Камень-на-Оби в зоне подтопления 241 домовладение, из них 47 домов, всего проживает 554 человека, детей 90 человек. Подлежит эвакуации при уровне 760 см население из 28 домов (вода выше уровня пола), 60 человек, из них 8 пенсионеров, 7 детей;;

д. Духовая (в зоне подтопления находятся 2 домовладения, на территории которых проживает 3 человека, (пенсионеры), детей нет.);

с. Обское (в зоне подтопления находятся 8 домовладений, на территории которых проживает 13 человек, 2 пенсионера, 4 детей);

с. Мыски (под подтопление попадает участок автодороги село Гонохово – село Мыски протяженностью 200 метров).

В зону подтопления на реке Прослауха при достижении максимального уровня (1260 см) попадает с. Корнилово (Всего на территории расположено 616 жилых домов с населением 942 человека, из них 168 детей. В зоне затопления находятся 23 домовладения, в которых проживает 48 чел. из них детей - 5, ребенок инвалид- 1, пенсионеров- 19, пенсионер инвалид-3).

Социально-значимые, потенциально-опасные и объекты экономики в зону подтопления не попадают.

Затороопасные участки на реке Обь расположены в районе с. Дресвянка и с. Соколово Каменского района.

Основными факторами, которые будут определять характер прохождения весеннего половодья в 2026 году, являются увлажнение почвы осенью и ее промерзание в зимний период, запасы воды снега на начало интенсивного снеготаяния, толщина льда и уровень воды в реках, а также метеорологическая обстановка, которая будет складываться в период прохождения половодья.

По многолетним наблюдениям на территории Каменского района ожидается прохождение двух волн паводка.

Первая волна: начало в 1-й декаде апреля, период активного снеготаяния в лесостепной части района, вскрытие рек) - 2-я декада апреля (ледоход). 	Основную опасность на этом этапе представляют склоновые стоки, переполнение прудов, накопителей, размывы дорог и дамб.

Вторая волна: 3-я декада мая - 1-я декада июня - период активного снеготаяния в предгорных и горно-таежных районах Республики Алтай. 	Основная опасность периода – подъем уровня воды в реке Обь выше критических отметок, подтопление прибрежной части населенных пунктов город Камень-на-Оби, д. Духовая, с. Обское, с Мыски, а также сельхозугодий, расположенных в низменных участках местности.

Основным водным объектом, на котором прогнозируется неблагоприятное развитие гидрологических процессов на развитие паводковой обстановки является река Обь. По территории Каменского района река Обь течёт на протяжении 43 км, в широкой долине. Правый берег реки высокий, на нём много крутых обрывов (яров), левый берег – низкий. В русле реки много островов. Высота подъёма паводковых вод Оби обычно не превышает 4 м. Максимальный подъём уровня воды приходится на вторую половину апреля и май – начало июня.

В суточном режиме организовано взаимодействие с Главным управлением МЧС России по Алтайскому краю. Полученный прогноз возможных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Алтайского края изучается дежурной сменой ЕДДС, при этом возможные риски ЧС на территории района включатся в прогноз ЧС на предстоящие сутки.

Полученные аналитические материалы направляются службам взаимодействия, главам сельсоветов и старостам населенных пунктов.

Штормовой прогноз об угрозе ЧС размещается в средствах массовой информации, официальном сайте Администрации района.

План превентивных мероприятий по пропуску паводковых
вод, в том числе по очистке ливневых стоков и водопропускных труб утвержден 18.02.2026 года.

Планируется провести следующие работы:

распиловка льда вокруг опор железнодорожного моста 400 метров (01-15.03.2026);

вывоз 1500 кубометров снега (05-25.03.2026);

очистка 2300 метров ливневых стоков и 1500 метров водоотводных каналов (05-25.03.2026).

Силы и средства, задействованные в проведении мероприятий:

Каменский филиал «Центральное ДСУ» - 7 чел. 6 ед. тех.

ООО «ДСУ» - 6 чел. – 5  ед. тех.

ООО «Град»  - 8 чел. – 2 ед. тех.

МУП «Каменские теплосети» - 3 чел. –3 ед. тех.

МБУ «Административно-хозяйственный центр» - 10 чел. –5 ед. тех.

Мостовой участок № 29 – 12 чел – 1 ед. тех.

Разработаны, утверждены и откорректированы в установленном порядке:

паспорт безопасности Каменского района Алтайского края;

план действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС) природного и техногенного характера на территории Каменского района Алтайского края, откорректирован по состоянию на 01.01.2026 года;

план организации первоочередного жизнеобеспечения населения Каменского района Алтайского края.

Решением комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (далее – КЧС и ОПБ) Каменского района Алтайского края от 08 апреля 2021 года № 5 создана постоянно действующая оперативная группа комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования Каменский район Алтайского края.

Резерв финансовый резерв составляет 1 миллион  400 тыс. рублей (городской и районный бюджеты)

Для ликвидации в паводковый период предусмотрено:

Группировка сил и средств муниципального звена ТП РСЧС  в количестве 56 ед. техник,, (из них 8 плавсредств) личный состав 133 человека.

Планируется заключить 10 договоров с частными лицами на привлечение маломерных судов в паводковый период.

Для оповещения населения будет использоваться местная система оповещения с включением сирен (С-40), применением мобильных громкоговорящих устройств, установленных на автомобилях, а также подворовым обходом старостами населенных пунктов.

Оповещение рабочей группы КЧС и ОПБ, руководителей предприятий и организаций привлекаемых к выполнению мероприятий, глав сельских поселений будет осуществляться через автоматизированную стойку оповещения (PVR-4).

Для информирования населения о паводковой обстановке и о порядке действий в данный период подготовлены информационные материалы, которые размещены в средствах массовой информации с использованием сайта администрации района и социальных сетей, печатного издания газеты «Каменские известия» и ее электронной версии, радио «Heart FM».

Доклад закончил. Благодарю за внимание